Ficha de control de cambios

| Proyecto | ChronoGuard |
| --- | --- |
| Documento | Plan de instalación |
| Versión | 01 |
| Fecha de creación | 11 de noviembre de 2025 |
| Fecha de cambio |  |
| Responsable | David Meneses |
| Líder |  |

Hoja de control

| Organismo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | ChronoGuard |  |  |
| Entregable | Plan de instalación |  |  |
| Autor | David Meneses |  |  |
| Aprobado por |  | Fecha de aprobación |  |
|  |  | N° Total de páginas | 6 |

Registro de cambios

| Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio | Fecha del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Creación del documento | David Meneses | 11/11/2025 |

Control de distribución

| Cargo o rol | Recibe el documento | Medio |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador | Si | Digital |
| Desarrollador | Si | Digital |
| Desarrollador | Si | Digital |
| Desarrollador | Si | Digital |

Tabla de contenido

Tabla de contenido

1.	Introducción	3

2.	Descripción del Sistema	3

3.	Objetivos	3

3.1	Objetivo general	3

3.2	Objetivos específicos	3

4.	Componentes	4

5.	Actividades	4

5.1	Preparación del entorno	4

5.2	Instalación de la base de datos (Windows)	4

5.3	Instalación del backend (Linux)	5

5.4	Instalación del frontend Flutter Web (Linux)	5

5.5	Integración	5

6.	Cronograma	5

7.	Metodología	5

8.	Recursos	6

8.1	Recursos Humanos	6

8.2	Recursos Tecnológicos	6

8.3	Costos	6

9.	Tabla de Seguimiento	7

10.	Referencias	7

# Introducción

El presente Plan de Instalación describe los lineamientos, procedimientos y actividades necesarios para desplegar el sistema ChronoGuard en la infraestructura definida para la institución.

ChronoGuard es una aplicación multiplataforma desarrollada en Flutter, orientada a la gestión de talento humano, incluyendo control de asistencias, solicitudes de permisos, turnos y consultas administrativas

# Descripción del Sistema

ChronoGuard está compuesto por tres elementos principales:

- Base de datos MySQL, alojada en un servidor Windows.

- Backend, desplegado en un servidor Linux, encargado del procesamiento de datos y conexión con la BD.

- Frontend Flutter Web, también desplegado en un servidor Linux.

# Objetivos

## Objetivo general

Garantizar la correcta instalación y despliegue del sistema ChronoGuard en los entornos asignados, asegurando su funcionamiento integral.

## Objetivos específicos

- Instalar y configurar MySQL en el servidor Windows.

- Implementar backend y frontend en servidor Linux.

- Establecer conexión segura entre los componentes del sistema.

- Documentar cada fase del proceso para facilitar futuras reinstalaciones.

- Asegurar compatibilidad entre versiones, dependencias y arquitectura.

# Componentes

| Componentes | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos MySQL | Almacena información de usuarios, registros y operaciones | Servidor Windows |
| Backend API | Procesa solicitudes, lógica y conexión con la BD | Servidor Linux |
| Frontend Web (Flutter) | Interfaz para usuarios y administradores | Servidor Linux |
| Repositorio GitHub | Código fuente del proyecto | GitHub |
| Flutter SDK | Framework de desarrollo multiplataforma | Servidor Linux |

# Actividades

## Preparación del entorno

- Validación de hardware y software.

- Configuración de permisos administrativos.

- Descarga del código fuente desde GitHub.

## Instalación de la base de datos (Windows)

- Instalación de MySQL Server.

- Configuración de usuario root o equivalente.

- Creación de base de datos ChronoGuard.

- Apertura del puerto 3306.

- Habilitación de acceso remoto seguro.

## Instalación del backend (Linux)

- Instalación de dependencias

- Configuración del archivo .env.

- Activación de servicios con systemd.

- Pruebas de conectividad.

## Instalación del frontend Flutter Web (Linux)

- Instalación de Flutter SDK.

- Ejecución de build: flutter build web.

- Implementación en Apache.

## Integración

- Pruebas entre frontend → backend → BD.

- Verificación de tiempos de respuesta.

- Validación de seguridad básica.

# Cronograma

| Actividad | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Preparación de servidores | 4 h | Juan Londoño |
| Instalación MySQL | 3 h | Cristian Melo |
| Configuración base de datos | 2 h | David Meneses |
| Despliegue backend | 4 h | Juan Londoño |
| Despliegue frontend | 3 h | Brayan Castañeda |
| Pruebas de integración | 4 h | Brayan Castañeda |
| Documentación final | 3 h | David y Cristian |

# Metodología

El proceso se desarrolla bajo una metodología secuencial y documentada, basada en las pautas del documento institucional:

- Planeación → Instalación → Integración → Validación → Documentación.

- Control de cambios mediante registros internos.

- Validación progresiva de componentes.

# Recursos

## Recursos Humanos

- Desarrollador

- DevOps

- DBA

- QA

## Recursos Tecnológicos

- Servidor Windows

- Servidor Linux

- MySQL Server

- Flutter SDK

- Git

- Apache

- Conexión SSH

## Costos

| Recurso | Cantidad | Precio mensual | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor Windows | 1 | 600.000 |  |
| Servidor Linux | 1 | 60.000 |  |
|  | Total mensual | 660.000 |  |

# Tabla de Seguimiento

| Componente | Actividad | Estado | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BD Windows | Instalación MySQL | Completo | David Meneses |  |
| BD Windows | Configuración remota | Completo | Cristian Melo |  |
| Backend | Instalación | Completo | Juan Londoño |  |
| Backend | Conexión con BD | Completo | Juan Londoño |  |
| Frontend | Build y despliegue | Completo | Brayan Castañeda |  |
| Integración | Pruebas E2E | Completo | Brayan Castañeda |  |

# Referencias

Google. (2025). Flutter Documentation. Flutter. https://docs.flutter.dev

Oracle. (2025). MySQL Installation Guide. MySQL Documentation. https://dev.mysql.com/doc/

Amazon Web Services. (2025). Amazon EC2 User Guide for Linux Instances. AWS Documentation. https://docs.aws.amazon.com/ec2/